计划书

### 需求分析

该软件最终要安装的手机上以供用户操作，所以应该从用户出发与用户进行不断的交流，深入了解并很好地获取需求，将用户的模糊需求转化成具体的软件模型，简化用户操作，以便用户更好地管理手机中的文件。安装到手机上之后，能够识别手机中的文件，对文件进行读取，添加，删除，查询，复制，剪切等。

## 项目计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 需求分析 | 02.11 |  |
|  | 架构设计（业务分析、功能设计） | 02.12 |  |
|  | 系统设计（类图设计） | 02.16 |  |
| 实现 | 程序设计 | 02.20 |  |
|  | 应用系统部署说明 | 02.28 |  |
| 实施 | 系统验收 | 03.05 |  |

在整个项目生命周期中总共分了3个里程碑，需求评审结束、代码开发完毕、系统正式上线运行。